# WBS   نهایی پروژه وکالت پلاس

ساختار شکست کار بر اساس سند جامع جدید

# هدف این  WBS

این WBS برای شکستن پروژه وکالت پلاس به بسته‌های کاری قابل‌اجرا، قابل‌پیگیری و قابل‌تحویل تهیه شده است.
این نسخه بر اساس سند جامع جدید تنظیم شده و این واقعیت‌های محصول را مبنا قرار می‌دهد:

- سیستم یک Legal SaaS + Legal Marketplace Platform  است

- محصول 6 دامنه اصلی دارد:

  - User Management

  - Intake / Marketplace

  - Case Management

  - AI Management

  - Notification / Communication

  - Billing / Subscription / Connect

- موکل می‌تواند:

  - حساب کاربری داشته باشد

  - یا فقط به‌صورت دستی توسط وکیل ثبت شود

- جذب موکل از دو مسیر انجام می‌شود:

  - direct request

  - open legal project

- وکیل برای بعضی اکشن‌ها باید کانکت مصرف کند

- دسترسی‌ها و محدودیت‌ها بر اساس پلن و policy کنترل می‌شوند

# اصول حاکم بر اجرای پروژه

- هسته ارزش محصول باید زودتر از قابلیت‌های جانبی تحویل شود

- دامنه Marketplace باید از Case domain جدا بماند

- Client  باید مستقل از User باقی بماند

- تمام قابلیت‌های مصرفی باید از policy مرکزی تبعیت کنند

- billing logic  نباید در سرویس‌های دیگر پخش شود

- proposal، SMS و visibility باید با connect policy کنترل شوند

- محدودیت پرونده، ذخیره‌سازی و AI باید با plan/quota enforcement کنترل شوند

- هر فاز باید خروجی قابل‌دمو، قابل‌تست و قابل‌استفاده داشته باشد

- امنیت، audit،  validation و ownership checks جزو Done Criteria هستند

# ساختار کلان بسته‌های کاری

پروژه به 10 بسته کاری اصلی تقسیم می‌شود:

:  WP-01  تحلیل ، هم‌راستاسازی و طراحی پایه

تثبیت دامنه، مدل مفهومی، مرز سرویس‌ها، policyها و فازبندی.

:  WP-02هسته هویت، حساب کاربری و Client domain

ثبت‌نام، ورود، نقش‌ها، User، Client و ارتباط آن‌ها.

Marketplace : WP-03و جذب موکل

پروفایل وکیل، لیست وکلا، direct request، پروژه حقوقی آزاد و proposal.

: WP-04هسته پرونده و عملیات حقوقی

Case management، اسناد، فعالیت‌ها، جلسات،  dashboard و اتصال Case به Client.

: WP-05 ارتباطات و پیامک

SMS،  templateها، reminder،  follow-up و history

:WP-06 اشتراک، پلن، کانکت و policy engine

Subscription plans، connect wallet، consumption policy،  quota enforcement و admin monetization controls.

: WP-07تبدیل request / project به پرونده

پل بین Marketplace و Case domain.

: WP-08هوش مصنوعی کاربردی

Summary، Ask،  Suggestions و کنترل مصرف AI.

:WP-09 امنیت، کیفیت و مشاهده‌پذیری

Authz، audit، anti-abuse، monitoring، logging و testing.

: WP-10استقرار، انتشار و آماده‌سازی رشد

Environment setup، CI/CD، deployment، release readiness.

# شکست تفصیلی بسته‌های کاری

:  WP-01  تحلیل، هم‌راستاسازی و طراحی پایه

:WP-01-01 نهایی‌سازی دامنه محصول

شرح:

- تثبیت نقش‌های Lawyer،  Client و  Admin

- نهایی‌سازی  direct request

- نهایی‌سازی open legal project

- نهایی‌سازی proposal flow

- نهایی‌سازی SMS flow

- نهایی‌سازی connect economy

- نهایی‌سازی subscription plans

- نهایی‌سازی admin control plane

خروجی:

- دامنه نهایی محصول

- scope / out-of-scope

- مدل نهایی قابلیت‌ها

:WP-01-02 طراحی مدل دامنه و مرز سرویس‌ها

شرح:

- تعریف موجودیت‌های کلیدی هر دامنه

- تعیین مالکیت داده بین 6 سرویس

- تعریف ارتباط Client و User

- تعریف مرز بین Marketplace، Case،  Communication و Billing

خروجی:

- domain map

- service boundary map

- data ownership map

: WP-01-03طراحی APIهای سطح بالا

شرح:

- قراردادهای API برای همه سرویس‌ها

- policy check / commit interfaces

- create-from-request / create-from-project

- wallet / subscription APIs

- admin settings APIs

خروجی:

- API outline

- integration contract draft

: WP-01-04طراحی UX flows پایه

شرح:

- جریان ثبت‌نام و ورود

- مشاهده وکیل و ثبت درخواست

- ثبت پروژه آزاد و ارسال proposal

- ثبت دستی موکل

- ارسال SMS

- خرید کانکت

- ارتقای پلن

- اعمال محدودیت پلن

- تبدیل request/project به case

خروجی:

- UX flow map

- screen map

- role-based journey map

: WP-02هسته هویت، حساب کاربری و Client domain

: WP-02-01ثبت‌نام و ورود وکیل

خروجی:

- auth flow lawyer

: WP-02-02ثبت‌نام و ورود موکل

خروجی:

- auth flow client

: WP-02-03نقش‌ها و مجوزها

شرح:

- role-based access

- ownership checks

- admin-only actions

خروجی:

- policy-ready access layer

: WP-02-04پیاده‌سازی User domain

خروجی:

- user entity set

- role system

- security settings

: WP-02-05پیاده‌سازی Client domain مستقل

شرح:

- Client مستقل از User

- linked_user_id nullable

- account_status

- created_by_lawyer_id

خروجی:

- independent client model

: WP-02-06ثبت دستی موکل توسط وکیل

خروجی:

- manual client entry

: WP-02-07اتصال رکورد موکل به حساب کاربری

خروجی:

- record-to-account link flow

Marketplace : WP-03 و جذب موکل

: WP-03-01 پروفایل عمومی وکیل

خروجی:

- lawyer public profile

: WP-03-02 فهرست و جست‌وجوی وکلا

خروجی:

- lawyer discovery

:  WP-03-03درخواست مستقیم موکل به وکیل

خروجی:

- direct intake flow

: WP-03-04مدیریت درخواست‌های مستقیم

خروجی:

- client/lawyer request management

: WP-03-05ثبت پروژه حقوقی آزاد

خروجی:

- open legal project submission

: WP-03-06نمایش پروژه‌های آزاد به وکلا

خروجی:

- marketplace project listing

: WP-03-07ارسال proposal توسط وکیل

شرح:

- بررسی plan eligibility

- بررسی connect balance

- مصرف connect بعد از submit

خروجی:

- proposal submission flow

: WP-03-08 مشاهده و مدیریت proposalها توسط موکل

خروجی:

- client proposal review

: WP-03-09انتخاب وکیل برای پروژه

خروجی:

- lawyer selection flow

visibility policy   : WP-03-10در Marketplace

شرح:

- چه وکیلی چه پروژه‌ای را ببیند

- visibility boost

- policy-based exposure

خروجی:

- marketplace visibility control

: WP-04هسته پرونده و عملیات حقوقی

:  WP-04-01ایجاد و مدیریت پرونده

خروجی:

- case management core

: WP-04-02اتصال پرونده به Client

خروجی:

- case-client relation

: WP-04-03فعالیت‌ها و تایم‌لاین

خروجی:

- activity timeline

: WP-04-04اسناد و فایل‌ها

خروجی:

- document management

: WP-04-05جلسات و پیگیری‌ها

خروجی:

- case operational events

: WP-04-06داشبورد وکیل

خروجی:

- lawyer dashboard

:  WP-04-07اعمال محدودیت پلن روی پرونده و ذخیره‌سازی

شرح:

- سقف تعداد پرونده

- سقف فضای ذخیره‌سازی

خروجی:

- case/storage quota enforcement

: WP-05ارتباطات و پیامک

: WP-05-01دامنه Communication

خروجی:

- communication model

: WP-05-02ارسال دستی SMS

خروجی:

- manual sms sending

template  : WP-05-03 های پیام

خروجی:

- sms template system

reminder   :  WP-05-04و follow-up

خروجی:

- reminder/follow-up flows

queue : WP-05-05، retry و delivery status

خروجی:

- provider delivery pipeline

:WP-05-06 تاریخچه پیام‌ها

خروجی:

- message history

: WP-05-07مصرف connect برای SMS

شرح:

- policy check

- debit connect

- refund/failed behavior

خروجی:

- sms billing enforcement

admin settings  : WP-05-08برای SMS

خروجی:

- sms admin controls

:WP-06 اشتراک، پلن، کانکت و policy engine

: WP-06-01تعریف Subscription Plans

شرح:

- Free

- Pro

- Premium

خروجی:

- plan model

Lawyer Subscription  :WP-06-02

خروجی:

- lawyer subscription flow

Connect Wallet  :WP-06-03

خروجی:

- wallet model and balance tracking

Connect Packages  : WP-06-04

خروجی:

- purchasable connect packages

Connect Transactions : WP-06-05

خروجی:

- wallet ledger

Feature Consumption Policy :WP-06-06

شرح:

- proposal cost

- SMS cost

- visibility cost

- premium action costs

خروجی:

- central policy engine

Quota Enforcement : WP-06-07

شرح:

- max cases

- max storage

- AI quota

- plan-based feature access

خروجی:

- quota enforcement layer

: WP-06-08 خرید کانکت و ثبت تراکنش

خروجی:

- connect purchase flow

: WP-06-09ارتقای پلن

خروجی:

- subscription upgrade flow

Admin monetization controls  : WP-06-10

شرح:

- plan management

- package management

- policy management

- manual wallet adjustments

خروجی:

- admin monetization panel

:WP-07 تبدیل request / project به پرونده

: WP-07-01تبدیل direct request به پرونده

خروجی:

- create case from request

: WP-07-02تبدیل selected project به پرونده

خروجی:

- create case from project

prefill data transfer  : WP-07-03

خروجی:

- prefilled case creation

: WP-07-04ثبت منشأ پرونده

خروجی:

- case origin traceability

: WP-07-05همگام‌سازی وضعیت بین سرویس‌ها

خروجی:

- marketplace-case sync

: WP-08هوش مصنوعی کاربردی

WP-08-01: AI Summary

خروجی:

- case summary

AI Ask  : WP-08-02

خروجی:

- contextual Q&A

AI Suggestions  : WP-08-03

خروجی:

- next-step suggestions

AI context management  : WP-08-04

خروجی:

- ai context layer

plan/quota enforcement   : WP-08-05برای AI

خروجی:

- AI usage controls

AI guardrails : WP-08-06

خروجی:

- prompt safety + access protection

: WP-09امنیت، کیفیت و مشاهده‌پذیری

: WP-09-01تست واحد و یکپارچه

خروجی:

- automated tests

auth/authz/ownership testing  :WP-09-02

خروجی:

- security access tests

audit logging  :WP-09-03

خروجی:

- audit trail

anti-abuse : WP-09-04و rate limiting

خروجی:

- abuse protection

transaction traceability :WP-09-05

خروجی:

- wallet / billing traceability

WP-09-06: monitoring و error reporting

خروجی:

- observability baseline

WP-09-07: privacy controls

شرح:

- project visibility safeguards

- SMS privacy constraints

- secure data handling

خروجی:

- privacy compliance controls

: WP-10استقرار، انتشار و آماده‌سازی رشد

environment setup  : WP-10-01

خروجی:

- dev / test / stage / prod

CI/CD  :WP-10-02

خروجی:

- delivery pipeline

secret & storage configuration  :WP-10-03

خروجی:

- secure environment config

migration & rollback readiness :WP-10-04

خروجی:

- deployment safety plan

release readiness  : WP-10-05

خروجی:

- production candidate

# فازبندی پیشنهادی اجرا

فاز 1

User / Client و direct intake

شامل:

- WP-01

- بخش‌های اصلی WP-02

- بخش‌های اولیه WP-03

خروجی:

- ثبت‌نام Lawyer/Client

- پروفایل وکیل

- لیست وکلا

- direct request

فاز 2

Case core  و manual client

شامل:

- ادامه WP-02

- بخش‌های اصلی WP-04

خروجی:

- ثبت دستی موکل

- Case management core

- اسناد و فعالیت‌ها

فاز3

Open legal projects و proposals

شامل:

- بخش‌های پیشرفته WP-03

- بخشی از WP-07

خروجی:

- پروژه‌های آزاد

- proposal

- lawyer selection

فاز 4

: SMS / Communication

شامل:

- WP-05

خروجی:

- SMS

- template

- history

- provider integration

فاز5

: Subscription / Connect / Policy

شامل:

- WP-06

خروجی:

- plans

- wallet

- packages

- connect consumption

- admin controls

فاز6

: AI + enforcement + release hardening

شامل:

- WP-08

- WP-09

- WP-10

خروجی:

- AI integration

- quota enforcement

- security hardening

- release candidate

# نقاط عطف پروژه

M1

دامنه نهایی، مرز سرویس‌ها و مدل داده تصویب شده باشد.

M2

ثبت‌نام و ورود Lawyer و Client و مدل Client مستقل عملیاتی شده باشد.

M3

پروفایل عمومی وکیل، لیست وکلا و direct request عملیاتی باشد.

M4

ثبت دستی موکل و case management core آماده باشد.

M5

Open legal project و proposal system عملیاتی باشد.

M6

انتخاب وکیل برای پروژه و تبدیل آن به پرونده ممکن باشد.

M7

SMS panel، templateها و history عملیاتی باشند.

M8

Subscription plans، connect wallet و policy engine فعال شده باشند.

M9

Quota enforcement برای پرونده، ذخیره‌سازی، AI و feature access فعال باشد.

M10

AI summary / ask / suggestions در چارچوب plan/quota قابل استفاده باشد.

M11

نسخه release candidate از نظر امنیت، تست، مانیتورینگ و استقرار آماده باشد.

# Definition of Done

هر بسته کاری زمانی Done است که:

- نیازمندی آن شفاف باشد

- acceptance criteria داشته باشد

- پیاده‌سازی کامل شده باشد

- تست واحد و یکپارچه آن پاس شده باشد

- authz و ownership آن اعمال شده باشد

- logging و audit آن فعال باشد

- سناریوی خطا و لبه‌ای پوشش داده شده باشد

- در pipeline اصلی build و test موفق شده باشد

# ریسک‌های اصلی

- قاطی شدن Marketplace و Case domain

- قاطی شدن User و Client

- پخش شدن policy logic در چند سرویس

- ابهام در connect consumption rules

- ضعف در quota enforcement

- سوءاستفاده از SMS

- افشای اطلاعات در پروژه‌های آزاد

- ناهماهنگی بین billing و feature access

- پیچیده شدن زودهنگام پلن‌ها

# جمع‌بندی

این WBS نسخه نهایی، پروژه وکالت پلاس را با وضعیت جدیدش هم‌راستا می‌کند؛ یعنی محصولی که همزمان:

- سیستم مدیریت پرونده حقوقی است

- Marketplace جذب موکل و پروژه حقوقی است

- ماژول ارتباطات پیامکی دارد

- و یک لایه Monetization شامل پلن، کانکت و policy engine دارد